BABANAZAROVA Dilyara
CELIK Simay
KUDRYAVTSEVA Kristina

Sprint #1: première maquette
User Stories	To do	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5	Jour 6	Jour 7	Jour 8	Jour / 9	En attente	Prête	Terminée
Utilisateur veut voir le monde	Etudier 2D	2	1	1	0	0	0	0	0	0			X
	Etudier 3D	4	4	3	0	0	0	0	0	0			X
Utilisateur veut voir le combat entre les zombies et les humains	Coder les caractéristiques des zombies et des humains	4	2	2	0	0	0	0	0	3
	Coder le déplacement des humains et des zombies	10	8	8	6	4	1	1	1	0
	Coder le déroulement du combat entre les humains et les zombies	10	10	10	10	8	4	1	1	2
	Coder la probabilité é de se faire mordre ou se protéger	4	4	4	2	2	0	0	0	0
Utilisateur veut voir les changements d’environnement	Coder le mécanisme de food drops	5	5	5	5	5	4	2	0	1
	Coder la probabilité de food drops	2	2	2	2	2	1	0	0	0
Utilisateur veut voir l’interaction entre les agents et l’environnement	Coder les règles de objects x human	5	5	5	5	5	5	5	4	3
	Coder les règles de objects x zombie	5	5	5	5	5	5	5	4	3

- REVIEW
  - On ameliore les images
  - On ajoute l’état infectée pour les humains
  - TO DO
    - On doit finir les changements d ‘environnement (matin et le nuit)
    - On doit ajouter différents rôles pour les humains
  - EVALUATION
- SPRINT RETROSPECTIVE