PRODUCT BACKLOG
User stories	Estimation de la taille	Estimation de la priorité	En attente	Prêt	Terminée
Utilisateur veut voir le monde	10	1
Utilisateur veut voir le combat entre les zombies et les humains	15	2
Utilisateur veut voir l’interaction entre les agents et l’environnement	10	3	X
Utilisateur veut voir les changements d’environnement	7	4	X

Sprint #1: première maquette
User Stories	To do	Jour 1	Jour 2	Jour 3	En attente	Prête	Terminée
Utilisateur veut voir le monde	Etudier 2D	2	0	0			X
	Etudier 3D	4	4	3
Utilisateur veut voir le combat entre les zombies et les humains	Coder les caracterstiques des zombies et des humains	4	2	2
	Coder le deplacement des humains et des zombies	10	8	8
	Coder le deroulement du combat entre les humains et les zombies	10	10	10	X
	Coder la probabilit é de se faire mordre ou se proteger	4	4	4
Utilisateur veut voir les changements d’environnement	Coder le mechanisme de food drops	5	5	5	X
	Coder la probabilité de food drops	2	2	2	X
Utilisateur veut voir l’interaction entre les agents et l’environnement	Coder les regles de tree x human	5	5	5	X
	Coder les regles de tree x zombie	5	5	5	X

- REVIEW
  - On a choisi le sujet du projet
  - On a choisi l’environnement du codage
  - On a codé quelques caractéristiques des agents
  - On a mis à jour le produit backlog et sprint backlog
  - On a étudié l‘environnement en 2D
  - On a étudié les codes fournis
  - TO DO
    - On doit coder le déroulement du combat entre ZxH
    - On doit coder les changements d ‘environnement
    - … on doit coder toutes les fonctions
  - EVALUATION
    - On a pu préciser le déroulement du projet